## Slide 1
AI KM Phase 1 | v2.6
W38 separate weekly package | 1
W38 KM 與 CSIT Read-only 整合
CSIT Stage 動態查詢鏈與檔案下載驗證
2026-W38｜KM + CSIT read-only｜Anderson｜獨立版本
Ingest worker
kb-celery-ingest 同版 image、Celery ready/ping、舊 queued records 清理；新文件 E2E 仍待驗證。
部分完成
CSIT 登入與查詢
Cookie login reuse；modules → records → cases → tasks → files，GUID 由回應動態取得。
read-only 已驗證
檔案下載與邊界
File download 成功；不直連 PostgreSQL/NAS、不執行 POST/PUT/DELETE。
Stage 驗證完成

## Slide 2
AI KM Phase 1 | v2.6
W38 separate weekly package | 2
主管摘要
本週範圍與可宣稱結果
Ingest worker
kb-celery-ingest 同版 image、Celery ready/ping、舊 queued records 清理；新文件 E2E 仍待驗證。
部分完成
CSIT 登入與查詢
Cookie login reuse；modules → records → cases → tasks → files，GUID 由回應動態取得。
read-only 已驗證
檔案下載與邊界
File download 成功；不直連 PostgreSQL/NAS、不執行 POST/PUT/DELETE。
Stage 驗證完成
受控部署
CA/DNS、KM reader secret、RBAC 與前端瀏覽頁為下一階段；不自動 Production deploy。
尚未部署

## Slide 3
AI KM Phase 1 | v2.6
W38 separate weekly package | 3
驗證證據與邊界
已完成／可宣稱
未完成／不可宣稱
• CSIT Stage Cookie login 成功 • Project/Record → Case → Task → File chain 可動態走完 • 檔案下載成功且維持 GET-only 邊界
• KM proxy/RBAC 尚未 Production activation • CA/DNS/reader credential/前端頁面仍待受控部署 • CSIT write、NAS、DB 直連不在本週範圍

## Slide 4
AI KM Phase 1 | v2.6
W38 separate weekly package | 4
下一步工作安排
依序完成，通過驗收後再擴大範圍
1. 完成 CSIT deployment preflight 與憑證信任設定 2. 以受控 secret mount 啟動 KM proxy，驗證 RBAC 3. 完成前端只讀瀏覽頁與 acceptance evidence 4. 再評估 report/file → KM ingest，不擴大到 write