## Slide 1
AI KM Phase 1 W38 進度
W37 KM 精確度／Rerank 補登 + W38 CSIT Read-only 整合啟動
Anderson｜2026-09-14～2026-09-18｜v2.6
搜尋精確度
評分欄位、score breakdown、Rerank active 與 fallback 已接入驗證。
KM Runtime
Qwen3 Reranker、lifecycle hard filter、worker 更新已完成受控驗證。
CSIT STAGE
Cookie login 與動態 GUID read-only chain 已實測到檔案下載。
未宣稱：Golden qrels 未完成、CSIT proxy 未 Production activation、命中率尚未正式判定
Evidence-based status；W36/W37歷史檔案保留

## Slide 2
主管摘要｜W37 補登與 W38 狀態
只採用可追溯 evidence；規劃草稿不等於完成
AI KM Phase 1 | 2026-W38 | v2.6 | 2
W37 補登：精確度
• 0–3 relevance grade 與 query-level qrels • Recall@20、Precision@5、MRR@10、nDCG@10 • 文件品質與 query relevance 分開 • 正確 document/chunk 標註尚待補齊
W37 補登：Rerank
• Qdrant candidates → hard filter → Cross-Encoder • Qwen3-Reranker-0.6B active • timeout/error fallback baseline • score 與 citation/source card 綁定
W38：CSIT read-only
• Cookie session reuse • Module → Record → Case → Task → File • 動態 GUID • download HTTP 200 • 不連 DB/NAS、不執行 write
Evidence-based status；W36/W37歷史檔案保留

## Slide 3
搜尋精確度與 Rerank 真實系統導入
W37 工作補登；尚不宣稱業務命中率提升
AI KM Phase 1 | 2026-W38 | v2.6 | 3
已完成可呈現與可追蹤
真實 KM 搜尋來源可顯示相關性、文件品質、grade、score breakdown、rerank status、model identity；cache key 納入 rerank/model/embedding identity。
安全與 fallback
ACL、published、current、environment/version 先 hard filter；模型不可用時回退 baseline，並標記 fallback，不把分數當成正確率。
評估基準
Baseline：現行 Qdrant + rule rank Candidate：quality score、fusion、Rerank、document aggregation 主要指標：Recall@20、Precision@5、HitRate@5、MRR@10、nDCG@10
限制與驗收門檻
Golden query 尚缺正確 document/chunk/relevance 標註；完成 qrels 前只能驗收分數呈現、排序回退與流程追蹤。
Evidence-based status；W36/W37歷史檔案保留

## Slide 4
KM Runtime｜Rerank、Lifecycle、Ingest Worker
本週以實際 runtime 進行 bounded validation
AI KM Phase 1 | 2026-W38 | v2.6 | 4
Rerank
Image：km-v26-rerank:0d88baab Mode：active Model：Qwen3-Reranker-0.6B Timeout：8 sec Fallback：baseline 搜尋 task 回傳 active、score breakdown 與 model identity。
Lifecycle hard filter
Qdrant points：4,001 Published/current：3,583 Draft/non-current：418 Mismatch：0 Draft、非 current 不進 rerank；reindex snapshot 保留 rollback 證據。
Ingest worker
kb-celery-ingest 已更新同版 image。 Celery ready/ping pong；Embedding、Qdrant、Neo4j、Ollama 初始化成功。 6 筆舊 queued records 已清除；upload→ingest→search E2E 尚待新文件驗證。
Evidence-based status；W36/W37歷史檔案保留

## Slide 5
CSIT STAGE｜Read-only chain 實測
不把 Patty 的規劃內容誤列為 KM 已完成 Production 功能
AI KM Phase 1 | 2026-W38 | v2.6 | 5
連線與登入
指定 IP/SNI 可連線 Swagger：HTTP 200 Cookie Login：成功 modules/enabled：HTTP 200 DNS/CA 尚未正式設定。
動態查詢鏈
verification module：7 records record detail：HTTP 200 cases：1 case case tasks：2 tasks task files：2 files 所有 ID 由上一層回應取得。
檔案與邊界
file download：HTTP 200，約 1.3 MB Excel 只讀 GET；未連 CSIT PostgreSQL/NAS；未執行 POST/PUT/DELETE；未寫入 Qdrant/Neo4j。 KM proxy/RBAC 已 local 驗證，尚未 Production。
Evidence-based status；W36/W37歷史檔案保留

## Slide 6
W38 風險、待辦與驗收邊界
分開 KM 搜尋主線與 CSIT 整合支線
AI KM Phase 1 | 2026-W38 | v2.6 | 6
P1｜搜尋成效證據
Golden qrels 尚未完整標註。 可宣稱：評分呈現、Rerank 運行、fallback、lifecycle/ACL 不回歸。 不可宣稱：命中率或精準度已提升固定百分比。
P1｜CSIT activation
API 已實測可用，但 KM proxy 尚未 Production activation。 先完成 CA/DNS/KM reader credential/RBAC，再做前端瀏覽頁與 read-only acceptance。 CSIT write、NAS、DB 直連維持禁止。
下一個最小步驟
1. qrels/evaluator artifact 2. upload→ingest→search E2E 3. CSIT deployment preflight 4. 前端只讀瀏覽頁 5. read-only acceptance 6. 再評估 report→KM ingest
Evidence-based status；W36/W37歷史檔案保留