## Slide 1
Sub2API
開發進度與下一階段規劃
Ollama OpenAI-compatible Gateway · 群組路由 · API Key · 用量計費
已完成部署
正在驗證
待強化治理
OpenClaw
外部客戶端
Sub2API
API Gateway
內部開發簡報 · 2026-08-03

## Slide 2
02
目前狀態總覽
結論先行
Sub2API 開發進度 · 2026-08-03 · 敏感設定已遮罩
02 / 08
部署
Sub2API 0.1.168 已以獨立 Compose project 運行。 Web health：HTTP 200
Ollama
主機 Ollama 已接入 OpenAI-compatible upstream。 實際回傳 22 個模型。
路由
Ollama Local、Anderson_H、WifiSit01_DA40 已建立或驗證。
焦點問題
Test_Local 仍使用預設 13 個 OpenAI 模型清單，尚未建立 API key。
已完成能力
隔離部署
獨立 network、PostgreSQL、Redis 與資料目錄。 不加入 Knowledge Base 的 Compose network。 不修改 Neo4j、Qdrant、KB Redis。
API Gateway
提供 OpenAI-compatible： /v1/models /v1/chat/completions 支援群組、API key、用量紀錄與 upstream 路由。
管理與計費
已具備群組、帳號、模型白名單、token 用量與成本估算。 正式對外前仍需完成安全治理。

## Slide 3
03
部署拓撲與資料隔離
Knowledge Base 與 Sub2API 並行
Sub2API 開發進度 · 2026-08-03 · 敏感設定已遮罩
03 / 08
Sub2API Compose project
Web
0.0.0.0:18080 container :8080
PostgreSQL
內部 5432 群組/帳號/用量
Redis
內部 6379 cache / queue
資料目錄：sub2api-deploy/data/ 網路：sub2api_sub2api-network 容器：sub2api、sub2api-postgres、sub2api-redis
Knowledge Base project
FastAPI
Search / Upload Chat proxy
Celery
Search / Ingest background task
Neo4j
knowledge graph
Qdrant
vector search
Sub2API 未加入 KB network。 兩套 PostgreSQL / Redis 完全隔離。 目前 live 狀態：knowledge-base running(8)、sub2api running(3)。

## Slide 4
04
已完成里程碑
2026-07-30 至 2026-08-03
Sub2API 開發進度 · 2026-08-03 · 敏感設定已遮罩
04 / 08
07/30
隔離安裝
Sub2API 0.1.168 獨立 Compose / DB / Redis
07/30
接入 Ollama
host.docker.internal 同步 22 個模型
07/31
Anderson_H
獨立群組與 API key 指定模型 chat 200
07/31
WifiSit01
OpenAI OAuth 綁定 gpt-5.4 chat 200
08/03
Test_Local
發現仍是預設模型清單 進入修正與驗證
驗證已通過
健康檢查、容器健康、Ollama chat、群組路由與用量資料均已完成局部驗證。
目前限制
部分群組的 /v1/models 清單不等於 upstream 實際模型清單。
下一步
完成 Test_Local 模型清單、API key、外部呼叫與安全收斂。

## Slide 5
05
Ollama 整合資料流
已完成 upstream connectivity
Sub2API 開發進度 · 2026-08-03 · 敏感設定已遮罩
05 / 08
OpenClaw / Client
OpenAI-compatible /v1/chat/completions
Sub2API
API key → group account selection
Ollama Local
account id 1 active / schedulable
Host Ollama
127.0.0.1:11434 /v1/models
LLM
22 models
實際 upstream 已回傳 22 個模型；問題發生在 group-level /v1/models 白名單，而非 Ollama 連線。
已驗證
Ollama 直接 /v1/chat/completions 使用 gemma4:12b 回 HTTP 200。
已驗證
Anderson_H group id 6 使用 Ollama 模型路由成功。
需注意
Ollama cloud 模型可能依賴外部授權；embedding 模型不適合一般 chat。

## Slide 6
06
Test_Local 問題定位
目前最明確的功能缺口
Sub2API 開發進度 · 2026-08-03 · 敏感設定已遮罩
06 / 08
現況：群組清單不是 upstream 清單
Test_Local group id 8 platform = openai status = active models_list_config.enabled = true 目前清單 = 預設 13 個 OpenAI 模型 API key = 尚未建立
不是 Ollama 無模型
建議修正流程
01
同步 upstream
在 Ollama Local account 執行 sync upstream models
02
更新群組白名單
在 Test_Local 選入 Ollama 實際模型並儲存
03
建立專用 API key
API key 綁定 group id 8，避免無法路由
04
端到端驗證
測 /v1/models 與 gemma4:12b chat completion
預期結果：Test_Local /v1/models 顯示實際允許的 Ollama 模型，而非預設 OpenAI 清單。

## Slide 7
07
正式對外前的治理缺口
功能可用 ≠ 已完成生產化
Sub2API 開發進度 · 2026-08-03 · 敏感設定已遮罩
07 / 08
網路暴露
目前 Web 綁定 0.0.0.0:18080，使用 HTTP。 正式對外應放在 VPN 或 HTTPS reverse proxy 後。
Secrets
.env 與 data/config.yaml 含敏感設定。 需限制權限、輪換 secret、避免備份外洩。
Upstream allowlist
目前為支援 host Ollama 而關閉 URL allowlist。 需重新設計 egress/SSRF 防護。
版本固定
目前 image 使用 latest。 正式環境應固定 release tag 或 digest。
群組隔離
WifiSit01 OAuth account 目前曾同時綁多個群組。 需明確定義隔離政策。
模型能力
模型清單、模型可用性與 upstream 實際能力需分開驗證。
建議順序：VPN/HTTPS → secret rotation → allowlist → image pinning → group/account policy → automated smoke tests
禁止把 Sub2API PostgreSQL、Redis 或 upstream secret 直接提供給外部 Agent。

## Slide 8
08
下一階段開發與驗收
從可用走向可交付
Sub2API 開發進度 · 2026-08-03 · 敏感設定已遮罩
08 / 08
P0：先完成可重複驗證
Test_Local 完整打通
同步 account 1 的 Ollama 模型 更新 group 8 白名單 建立 Test_Local API key 驗證 /v1/models + chat completion
自動化 smoke test
每次部署驗證： health、models、指定模型 chat、錯誤群組、無可用 account、rate limit。
外部 OpenClaw
使用專用 API key 明確指定 model 不依賴空的 /v1/models 自動探索 記錄 request / group / model
P1：完成生產治理
安全
VPN、HTTPS、allowlist、secret rotation、固定 image digest。
可觀測性
群組、account、model、latency、token、cost與錯誤碼 dashboard。
文件與交付
建立外部 OpenClaw 設定文件、API 使用範例與回復 SOP。
完成標準：Test_Local 可由獨立 API key 穩定呼叫指定 Ollama 模型，且部署重啟後設定、路由、用量與安全策略仍一致。