## Slide 1
Knowledge Base Modernization
WP0–WP13 implementation roadmap
WP0/WP1 current delivery status and execution gates
2026-08-10 | branch: agent/wp1-job-config-reliability

## Slide 2
簡報目的
先建立可靠底座，再逐步導入正式資料契約、治理與 Agentic RAG
• 本簡報不是一次性重構清單，而是依 Gate 分階段交付。
• 每個 WP 獨立分支／PR；前一個 Gate 未通過，不修改下一階段 production path。
• 既有 Portal、chat、search、report upload/review、ingest 與 A2A dry-run 保持相容。
• 任何未驗證的外部依賴，必須標示為 blocker，不以 HTTP 200 或 UI demo 取代驗收。

## Slide 3
目標架構與資料流
Portal / OpenClaw
使用者查詢、報告審核、受控工具
→
AI KM API
FastAPI contract、Auth、Audit、Job
→
Job Layer
Redis + Celery
queue / retry / state
→
Knowledge Services
Package validation
Vector / Graph / Time-series
→
External Systems
CSIT、Anritsu、Amarisoft
A2A bridge 預設關閉
資料原則：Parser → Knowledge Package → Validation → Publish Ledger → Projection / Query

## Slide 4
今天完成的 WP0
FastAPI contract baseline，commit 2c46c834
• 新增 app/ FastAPI shell、/api/v1 health/version、統一 response/error envelope。
• X-Trace-ID middleware 與穩定 exception boundary；不回傳 stack、path、secret。
• 保留 legacy /health、/search、/ws、report、ingest 與 A2A dry-run。
• 測試證據：76 passed、compileall、Compose config、Vue build、release package、Portal smoke。
• 未部署 production；PR #2 base=agent/km-modify-codex-plan，head=agent/wp0-fastapi-contract。

## Slide 5
今天完成的 WP1
Job/config reliability baseline，commit 7cfa1d6e
• JobConfig typed env：concurrency、TTL、timeout、retry、queue、Beat。
• JobStatus：queued / running / succeeded / failed / retrying / cancelled。
• 保留 search/ingest，新增 default/document/indexing queue contract。
• X-Trace-ID → Celery headers；transient／non-retryable retry policy。
• Compose：named volume、可配置 host paths、restart policy、Beat opt-in、Neo4j healthcheck。
• 驗證：83 passed；實際隔離 Docker 啟動、worker restart、Redis persistence、API idempotency 成功。

## Slide 6
WP1 實際驗證證據與發現
Worker recovery
隔離 Compose project
重啟 celery_ingest_worker
Redis key 保留
worker 回復運作
Idempotency
相同 Excel + identity
第二次回傳相同 task_id
duplicate=true
避免重複攝入
根因修正
發現 duplicate path 缺少 import
發現 Neo4j healthcheck 硬編碼密碼與錯誤 PATH
均已修正並推送
剩餘：CI/PR gate、長時間故障注入、正式部署環境 restore/recovery 演練

## Slide 7
Phase 0：WP2–WP4
資料契約與後端投影的唯一入口
• WP2 Knowledge Package：source/version/ACL/citation/processing/routing/publish；invalid package 不得產生 DB mutation。
• WP3 Qdrant projection：deterministic point ID、版本、ACL、published/current filter、rebuild 與 shadow validation。
• WP4 CSIT adapter：文件、報告、版本、審核與權限由 CSIT 作 SOR；AI KM 不直連 CSIT DB。
• Gate：19 個 Package 案例、Qdrant permission/idempotency golden set、CSIT contract tests。

## Slide 8
Phase 1：WP5–WP9
正式報告 workflow、時序資料、Graph、治理與 Portal
• WP5 Report Publish Ledger：draft → validated → review → approved → publishing → published。
• WP6 TimescaleDB：iPerf／PHY／RF／KPI 明細與 summary；bulk ingest、trend、compare、ACL。
• WP7 Neo4j ontology：固定節點、canonical ID、MERGE、source/lineage、受控 query template。
• WP8 RBAC/Citation/Audit：deny-by-default、citation completeness、query/tool/upload/review/publish audit。
• WP9 Portal/OpenClaw MVP：upload → review → approve → publish → authorized search；A2A 仍隔離、disabled、dry-run。

## Slide 9
Phase 2–4：WP10A–WP12
品質、受控 Agentic RAG 與 AI analysis
• WP10A Document Intelligence：文字、圖片、Excel、表格專用 pipeline；OCR 按需，來源追蹤到 page/cell。
• WP10B Entity normalization：alias、master data、ontology mapping、Qdrant/Neo4j rebuild。
• WP11 Controlled Tools：CSIT、Vector、Graph、Time-Series、Automation；禁止自由 SQL/Cypher/SSH。
• WP12 Analysis：Root Cause、Benchmark、Similar Case、Recommendation；區分 evidence / inference / confidence。

## Slide 10
Phase 5：WP13 與 A2A 邊界
• WP13 Multi-Agent／Predictive／Proactive workflow 只有在單 Agent 品質、資料量與 KPI 達標後啟動。
• KM 是中心 agent；Anritsu／Amarisoft 是受控階層子 agent。
• A2A bridge 預設 disabled，dry-run 不碰儀器；real execute 需明確授權、確認、timeout、audit 與停止條件。
• Automation query 與 execute 分離；高權限 execute 必須明確確認，不能由模型自行擴權。

## Slide 11
跨階段安全與相容性規則
• 不得硬編碼 token、密碼、host path；.env 不入 Git，log 不含 secret 或完整敏感 payload。
• 新 API 以 additive contract 進入；legacy routes response shape 保持相容。
• 資料庫各有責任：Qdrant=semantic、Neo4j=ontology/evidence、TimescaleDB=timeseries、CSIT=source of record。
• 每次 migration 必須有 forward、rollback、backup/restore 證據。
• A2A、Portal、search、report、ingest 的既有功能不能因新 WP 被順便重構。

## Slide 12
Gate 與測試矩陣
• G0：API contract、trace、exception、legacy smoke。
• G1：queue routing、retry/non-retry、timeout、worker restart、idempotency、config。
• G2：Knowledge Package validation 與 routing；invalid 不 mutation。
• G3–G5：Qdrant/CSIT/publish ledger/Timescale/Neo4j 與 Portal E2E。
• G6–G8：document quality、agent routing、citation、analysis evaluation。
• 任何 Gate 未通過，不得以 UI demo、HTTP 200 或單一 happy path 宣稱完成。

## Slide 13
Rollback 與正式導入策略
• 程式碼：每個 WP 獨立 branch/PR；穩定 tag 作回復點，不直接 reset shared branch。
• 資料：Neo4j dump、Qdrant snapshot、PostgreSQL dump、Redis/SQLite registry、uploads/assets、config/env、image manifest。
• 部署：獨立 Compose project、container name、port、volume 做 UAT；未驗證版本不得寫正式資料。
• 失敗時：停止新版本 → 保留 log/trace → 回復 image/config/code → 還原資料快照 → 執行 health、query、ingest、citation smoke。

## Slide 14
目前 GitHub 狀態與下一步
• WP0 branch：agent/wp0-fastapi-contract，commit 2c46c834；PR #2 尚需 CI gate。
• WP1 branch：agent/wp1-job-config-reliability，最新 commit 7cfa1d6e，已推送。
• WP0 workflow 推送曾被 PAT 拒絕，原因是缺少 workflow scope；需具 workflow 權限的 credential 才能讓 Actions 執行。
• 下一步：補 CI → 建立 WP1 PR → review/merge gate → WP2 Knowledge Package，不跨階段搶做資料庫重構。

## Slide 15
交付結論
先可靠，再正式化資料；先治理，再放大 Agent 能力。
WP0/WP1 已建立可驗證底座，但每個後續 WP 都必須以獨立 Gate、測試證據與 rollback 條件推進。
產出檔案：docs/km-modernization/KM_MODERNIZATION_WP0-WP13_ROADMAP.pptx